군·산·학 협력센터(경상)

공동연구개발기관(참여기업) 모집 공고

2026년 국방AI인재양성사업

주관연구개발기관 : 울산과학기술원(UNIST)

수요기관 : 대한민국 해군 · 해병대

울산과학기술원 인공지능대학원

2026.  08.  18.

1. 군·산·학 협력센터(경상) 사업 및 모집 개요

□ 사업명

○ 2026년 국방AI인재양성사업 – 군·산·학 협력센터(경상)

※ [별첨5] 「2026년 국방AI인재양성사업(군·산·학 협력센터) 신규지원 대상과제 공고」 참조

□ 사업 목적

○ 해군·해병대 AX 거점(부산)의 데이터 안심존 內에서 국방데이터 기반의 AI 기술개발·실증·전력화를 위한 연구 개발을 수행하여, 민간의 주요 기술을 도입하고 이를 기반으로한 국방 AI 신기술을 개발.

○ 해군·해병대 소요기술을 중심으로, 군의 소요와 민간 AI 기술을 모두 이해하는 실전형 AI 인재 양성을 도모하고, 이를 뒷받침할 민·군 협력 생태계를 조성

□ 공동연구개발기관(참여기업) 모집 배경

○ 해군·해병대 AX 거점(부산) 내 국방 AX 기술 개발에 참여할 기업을 공동연구개발기관으로 모집하고자 함.

○ 본 공고를 통해 선정된 공동연구개발기관(참여기업)은 IITP 협약변경 절차를 통해 본 사업의 정식 연구개발기관으로 등록됨. 공동연구개발기관 참여 기간은 본 모집 과제 수행 기간으로 한정함(2026 단년도).

□ 주관 및 참여기업 구성 및 역할

| 울산과학기술원 | 역할: 주관연구개발기관 — 사업 총괄, 기술기획, 공동연구개발기관 관리·협업, 군 AI 교육 제공 |
| --- | --- |
| 해군·해병대 | 역할: 수요처 — 소요 발굴 및 제기, 데이터·실증환경 지원, 군 검증 |
| 참여기업 | 역할: 공동연구개발기관 — 주관(UNIST) 및 수요처(군)과 기술개발 공동 수행 |

□ 공동연구개발기관 참여 후 역할

○ 울산과학기술원의 기술기획·총괄 하에, 해군·해병대가 국방 수요·데이터·실증환경을 제공하고, 본 공동연구에 선정되는 참여기업이 공고된 연구 과제의 기술개발을 수행하게 됨.

○ 울산과학기술원-해군·해병대-참여기업이 하나의 연구개발과제 팀을 구성하여 공동으로 연구·개발·실증을 수행하는 국가연구개발사업으로, 기술/서비스 등을 납품하는 용역 과제가 아님.

2. 모집, 선정 및 협약 절차 개요

□ 모집, 선정 및 협약 절차

① 참여기업 모집 공고(약 2주 간) → ② 신청 접수(이메일 접수) → ③ 서면평가 및 선정 → ④ 공동연구개발기관 추가 협약변경(IRIS) → ⑤ 연구개발 착수

3. 모집 대상 연구 과제

○ 본 모집에서 아래 서술된 3가지 과제에 대해서 모집을 진행함.

○ 과제 별 과제제안요구서(상세)는 [별첨4]를 참고. 이외에 세부 데이터 항목, 세부 기술요구서 등은 참여기업의 선정 이후 또는 참여 연구진의 보안 서약 체결 후 별도 제공.

□ 과제 1. 지능형 군수지원을 위한 AI 품목관리자 개발

□ 과제 2. 교리·교범·가이드북·법률·판례 대상 RAG 기반 LLM 고도화

□ 과제 3. 해군 특화 AI 의사결정 지원체계 'Ender's Foundry' 구축

4. 신청 자격 및 참여 형태

□ 신청 자격

○ 국내 법령에 따라 설립·등록되고 국내에 소재한 기업(중소·중견·대기업 등)

○ 외국기업, 외국계 국내법인, 국내 소재 외국기관은 신청할 수 없음.

○ 접수마감일 기준 아래에 해당하는 기관은 신청이 제한될 수 있음.

- 최근 3년 이내 국가연구개발사업 협약해약 또는 제재처분을 받은 기업

- 국가연구개발사업 참여제한 중인 기업

- 부도, 회생·파산절차 진행 중인 기업 등 통상적인 국가연구개발사업 결격사유에 해당하는 기업

※ 선정 후 IITP 협약변경 단계에서 관련 법령에 따른 서류(재무제표·국세완납증명 등 증빙서류 등) 제출이 요구될 수 있음.

□ 참여 형태

○ 단독 신청 및 컨소시엄(2개 기관 이상 공동) 신청 모두 가능함.

- 컨소시엄으로 신청하는 경우, 참여기관 중 1개 기관을 대표기관으로 지정하고 기관별 역할·예산 배분을 연구개발계획서에 명시해야 함. 대표기관을 통해 지원 서류 일체를 접수하도록 함.

- 컨소시엄 구성 시, 참여 전(全) 기관은 [별첨1] 참여의사확인서에 각각 서명(날인)하여 대표기관의 서류 제출 시 포함하여 접수해야 함.

○ 동일 기업 복수 과제에 중복 지원 가능함.

- 복수 과제에 지원하는 경우, 과제별로 연구개발계획서 제출해야 함.

5. 규모, 수행 기간 및 예산

□ 2026년도 지원 규모

○ 단년도 사업으로, 참여기업 대상 2026년도 정부지원 연구개발비는 3개 과제에 대해 다음과 같음.

- 과제1: 지능형 군수지원을 위한 AI 품목관리자 개발(150,000천원(1.5억원))

- 과제2: 교리·교범·가이드북·법률·판례 대상 RAG 기반 LLM 고도화(150,000천원(1.5억원))

- 과제 3. 해군 특화 AI 의사결정 지원체계 'Ender's Foundry' 구축(100,000천원(1억원))

□ 연구 수행기간

○ '협약변경일 ~ 2026. 12. 31.'

□ 자기부담금(민간부담금)

○ 위 정부지원 연구개발비와 별도로 「국가연구개발혁신법 시행령」에 따라 참여기업은 기업 유형에 따른 자기부담금(현금·현물)을 부담해야 함.

○ 기업 유형별 정부지원비율 상한: 중소기업·중견기업(평균매출액 3천억 미만) 75% 이내 / 중견기업(3천억 이상) 70% 이내 / 대기업·공기업 등 50% 이내

○ 자기부담금 중 현금부담 최소비율: 중소·중견(3천억 미만) 10% 이상 / 중견(3천억 이상) 13% 이상 / 대기업·공기업 등 15% 이상

※ 자기부담금의 잔여분(현금부담 초과분)은 인건비·연구시설장비비 등 현물로 부담 가능함.

※ 자세한 사항은 [별첨5] 「2026년 국방AI인재양성사업(군·산·학 협력센터) 신규지원 대상과제 공고」 참조

6. 제출 서류

신청 기업은 아래 서류 일체를 제출하여 접수해야 함.

| 순번 | 서류명 | 제출대상 | 필수여부 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 참여의사확인서 | 신청기업 | 필수 | [별첨1] 양식 사용 |
| 2 | 회사 소개서 | 신청기업 | 필수 | [별첨2] 양식 사용, 사업자등록증 포함 |
| 3 | 연구개발계획서 | 신청기업 | 필수 | 15페이지 내외, [별첨3] 양식 사용. 목차 준용 |

※ 재무제표, 국세·지방세완납증명서 등은 본 모집 단계에서는 요구하지 않음(선정 이후 IITP 협약변경 단계에서 별도 요청될 수 있음)

7. 접수 방법 및 향후 일정

□ 접수 방법

○ 접수 채널: 울산과학기술원 인공지능대학원

- 접수 절차: 이메일로 지원 서류 일체 송부(주소: yunjaelee@unist.ac.kr)

- 마감 전까지 이메일 송부를 통한 재접수를 통한 수정 가능. 마감 후 접수 일체 불가

- 접수 관련 문의: 10. 문의처 참조

□ 향후 일정

| 구분 | 일정 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 공고 게시 | 2026. 08. 18.(화) | UNIST 공지 채널 및 접수 플랫폼 게시 |
| 신청 접수 | 2026. 08. 18.(화) ~ 08. 31.(월) | 약 2주간, 접수 메일을 통해 지원 서류 일체 송부 |
| 서면평가·선정 | 2026. 09월 첫 째 주 중 | 단일 단계 서면평가, UNIST 선정위원회 |
| 결과 통보 | 2026. 09월 두 째 주 중 | 신청기업 개별 통보 |
| 공동 협약변경 | 2026. 09월 중순 | IRIS 통한 공동연구개발기관 추가 협약변경(IITP) |
| 연구개발 착수 | 협약변경 완료 후 | 2026. 09월 중 착수 목표 |

※ 상기 일정은 추진 상황에 따라 변경될 수 있음.

8. 평가 기준 및 절차

□ 평가 방식

○ 단일 단계 서면평가로 진행(별도의 발표평가 미진행)하며, 과제별 1개 이상의 기업(혹은 컨소시엄)을 선정함.

○ 평가위원회는 필요한 경우 신청 기업에 서면 소명 자료 제출을 추가로 요청할 수 있음.

□ 평가 기준

| 평가 항목 | 배점 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| 과제 수행 관련 AI 보유 역량 | 20 | 지원 과제와 관련된 AI 개발 연구 수행 역량, 투입 연구인력의 전문성, 보유 인프라 |
| 연구 계획의 우수성 | 25 | 과제 목표 이해도, 기술 방법론의 구체성·타당성, 데이터·모델링 전략, 2026년도 목표 달성 가능성 |
| 국방 과제 수행 실적 및 역량 | 25 | 유사 과제(국방·AI) 수행 실적. 국방 데이터 처리 경험 및 AI 기술 접목 역량 |
| 보안 및 관리체계 | 10 | 자체 보안관리체계, 국방데이터 취급 준비도 |
| 사업 추진체계 | 10 | UNIST·해군·해병대와의 협업체계, 컨소시엄 구성의 명확성(해당 시) |
| 사업화·확장 가능성 | 10 | 실증 이후 전력화·사업화 연계 및 향후 AX 확장 가능성 |
| 합계 | 100 | 총점 60점 미만인 경우 선정에서 제외 |

□ 선정 및 협약변경 절차

○ 선정 결과 는 신청기업에 개별 통보(별도의 이의신청 절차는 운영하지 않음)

○ 선정 기업은 IRIS(범부처통합연구지원시스템)를 통한 UNIST의 공동연구개발기관 추가 협약변경 진행 예정.

9. 유의사항

□ 보안

○ 세부 기술요구서 및 데이터 관련 내용은 선정 이후, 보안 서약 체결 후 별도로 제공될 예정임.

○ 선정기업 및 그 참여 연구진은 연구개발 과정에서 AX 거점(부산) 출입 및 거점 내 연구 활동 시 필요한 보안 절차를 철저하게 준수해야 함.

○ 보안연구개발 과정에서 보거나 취득하는 관련 정보에 대해 관련 법령 및 협약에 따른 보안 의무를 준수해야  하며, 이를 위한 추가적인 서약서 및 보안 절차가 필요 시 응해야 함.

○ 논문·특허 및 외부에 연구 성과 및 내용을 공개하는 과정은 모두 사전에 군 및 주관기관의 보안성 검토를 필수로 거쳐서 진행해야 함.

○ 연구 결과물 및 파생되는 연구 결과에 대한 소유권은 군 및 주관기관과의 조율 및 규정을 따라야 함.

□ 기술료 징수 : 해당 없음

□ 기타 유의사항

○ 제출 서류 기재사항이 사실과 다른 것으로 확인되는 경우 선정 취소 또는 협약 해약 등 불이익을 받을 수 있음.

○ 제출된 서류는 반환되지 않으며, 선정 기업 협약 완료 시 전체 파기함.

○ 본 공고의 내용은 사업 추진 상황에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 과제 울산과학기술원 인공지능대학원 홈페이지를 포함한 공고 플랫폼을 통해 공지함.

10. 문의처

○ 울산과학기술원 인공지능대학원 이윤재 (행정원)

- 이메일 및 연락처 : yunjaelee@unist.ac.kr, 052-217-5641

붙임  1. [별첨1] 참여의사확인서 서식  2. [별첨2] 회사 소개서 양식  3. [별첨3] 연구개발계획서 양식. 4. [별첨4] 과제별 RFP 5. [별첨5] 2026년 국방AI인재양성사업(군·산·학 협력센터) 신규지원 대상과제 공고  끝.